РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.07.2023; №; 661; с. Песчанокопское.

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за I полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за I полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района

по вопросам безопасности                                                                 Э.В. Ткаля

Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 12.07.2023  № 661

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района»

за I полугодие 2023 года

| № | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Преду- смотрено муниципаль- ной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | # ОМ 2.1. Строительство, реконструкция # капитальный ремонт и ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации |  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Бюджет Песчанокоп-ского района - 350,3 | Бюджет Песчанокоп-ского района - 350,3 | 350,2 | Денежные средства освоены в полном объеме |
| 1.1.2. | ОМ 2.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  | Отдел по вопросам муниципаль-ного хозяйства, Администрация Развильненско-го сельского поселения | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Областной бюджет – 806,4 бюджет Песчанокопс-кого района – 113,5 бюджет Развильненс-кого сельского поселения – 12,1 | Областной бюджет – 806,4 бюджет Песчанокопс- кого района – 113,5 | 24,5 | Денежные средства будут освоены в III-IV квартале 2023г. |
| 1.1.3. | ОМ 2.3 Приобретение водонапорных башен |  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет Песчанокопс- | бюджет Песчанокопс- |  | Денежные средства будут освоены в III-IV квартале 2023г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кого района - 527,1 | кого района - 527.1 |  |  |
| 1.1.4. | ОМ 2.4. Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет Песчанокопс-кого района - 281,7 | бюджет Песчанокопс-кого района - 281,7 |  | Денежные средства будут освоены в III-IV квартале 2023г. |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 932 | 919,9 | 374,7 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                  О.В. Купина