РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.03.2024 |  | № | 276 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», в соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 147 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.02.2024г. №160 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023 года №152 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»,

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» изложив приложения №1-№8 в новой редакции согласно приложениям №1-№8 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 27.03.2024 №  276

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018 – 2030 годы

Паспорт муниципальной программы Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018 – 2030 годы

| Наименование муниципальной программы Песчанокопского района | Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района, Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Соисполнители муниципальной программы Песчанокопского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района, Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Подпрограммы муниципальной программы Песчанокопского района | - Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района - Инициативные проекты |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Песчанокопского района | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий (парков, скверов и пр.) Песчанокопского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями. |
| Целевые показатели государственной программы | доля благоустроенных объектов в Песчанокопском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | 2019 год- 36 080,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 34 341,5 тыс., руб., средства областного бюджета – 1739,0 тыс. руб., средства бюджета Песчанокопского района -0,0 тыс. рублей 2020 год –68 460,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -45 509,8 тыс. рублей, областного бюджета -22 950,9 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района -0,0 тыс. рублей 2021 год –59 264,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -56329,7 тыс. рублей, областного бюджета –2 934,7 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района -0,0 тыс. рублей 2022 год – 13 570,4 тыс. рублей в том числе средства федерального бюджета -11 456,6 областного бюджета 1913,8 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района -200,0 тыс. рублей., 2023г – 25 819,7 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 23 434,3,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1808,2 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района -0 тыс. рублей., средства бюджета Богородицкого сельского поселения – 468,6 тыс.рублей, внебюджетные источники – 108,6 тыс.рублей. 2024г – 50 399,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 48511,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 990,1 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района – 859,4 тыс. рублей, средства бюджета Краснополянского сельского поселения – 38,3 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем благоустройства территории проживания; обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Песчанокопского района |

Паспорт подпрограммы 1.

«Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Песчанокопского района, Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация Песчанокопского района, Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | повышение благоустроенности общественных территорий Песчанокопского района и кардинальное повышение комфортности городской среды |
| Задачи подпрограммы 1 | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района; -сокращение мест с неблагоприятной средой и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды; -увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды; - увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов и пр.) на территории Песчанокопского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | -доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Песчанокопского района; -доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий; -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Песчанокопского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; -доля объема закупок оборудования, имеющего Российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2018-2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | 2019 год- 36 080,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета- 34 341,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 1739,0 тыс. руб., средства бюджета Песчанокопского района -0 тыс. рублей 2020 год –66 802,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -45 509,8 тыс. рублей, областного бюджета -21 292,9 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района -0 тыс. рублей 2021 год –57 479,4тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -56 329,7 тыс. рублей, областного бюджета –1 149,7 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района -0 тыс. рублей 2022 год – средства бюджета Песчанокопского района – 200,0 тыс. рублей. 2023г – 23 943,6 тыс. рублей., в том числе средства бюджета Песчанокопского района -0 тыс. рублей., средства федерального бюджета – 23 434,3 тыс.рублей, средства областного бюджета – 478,2 тыс.рублей., средства бюджета Песчанокопского сельского поселения- 31,1 тыс. рублей. 2024г – 50 399,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 48511,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 990,1 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района – 859,4 тыс. рублей, средства бюджета Краснополянского сельского поселения – 38,3 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха; |

Паспорт подпрограммы 2.

«Инициативные проекты»

| Наименование подпрограммы | Инициативные проекты |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Песчанокопского района, Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация Песчанокопского района, Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | - повышение комфорта территорий сельских поселений Песчанокопского района. -активизация участия жителей Песчанокопского района в определении приоритетов расходования средств бюджетов сельских поселений Песчанокопского района; -поддержка инициатив жителей Песчанокопского района в решении вопросов местного значения; |
| Задачи подпрограммы 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий сельских поселений Песчанокопского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | -доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Песчанокопского района; -доля обустроенных мест массового отдыха населения Песчанокопского района от общего количества таких территорий; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2018-2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | Всего 2020 год – 1658,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 1 658,0 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей Всего 2021 год – 1785,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 1 785,0 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей Всего 2022 год – 1679,9 тыс. рублей., в том числе средства областного бюджета 1 679,9 тыс. рублей., Всего в 2023 год – 1 876,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1330,0 тыс. средства бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей., средства бюджета Богородицкого сельского поселения -437,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 108,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем благоустройства общественных территорий; |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения, проживающего на территории Песчанокопского района, составляла 28 171 жителей, по состоянию на 01.01.2023 года численность населения Песчанокопского района – 26 039 жителей.

В Песчанокопском районе 14 населённых пунктов в составе 9 сельских поселений, 7 имеют численность более 1000 человек. На территории Песчанокопского района расположено 10 общественных территорий.

Доля благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района составляет 77,8 % от общего количества.

Потребность в благоустройстве территорий Песчанокопского района обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Для комфортного функционирования сельских поселений Песчанокопского района большое значение имеет инженерное благоустройство общественных территорий. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского игрового оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, озеленение.

Реализация подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» позволит поэтапно осуществить комплексное благоустройство общественных территорий Песчанокопского района с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству, сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами;

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Песчанокопского района.

Общественные территории формируются из числа наиболее посещаемых территорий населенных пунктов Песчанокопского района.

Успешная реализация в Песчанокопском районе федерального проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий Песчанокопского района и улучшить качество жизни населения. Участие граждан и заинтересованных организаций Песчанокопского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления Песчанокопского района.

Реализация подпрограммы «Инициативные проекты» на территории Песчанокопского района позволит максимально использовать участие жителей в решении вопросов местного значения, посредством определения направлений расходования бюджетных средств, реализации проектов местных инициатив и последующем общественном контроле.

При реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы» возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов – риски, связанные с изменением бюджетного законодательства. В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Настоящая муниципальная программа программы разработана в соответствии с:

-поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10;

-паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

-государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

-паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3.

- Областным Законом «Об инициативных проектах» от 01.08.2019             №178-ЗС.

Одним из основных стратегических направлений развития Песчанокопского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды населенных пунктов Песчанокопского района, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Песчанокопского района.

Основными целями и задачами муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы» являются:

- активизация участия жителей сельских поселений в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов;

- поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Песчанокопского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2030 годах, этапы реализации не выделяются.

Срок реализации инициативных проектов не может превышать один год.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы» к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

- благоустроены 10 общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Песчанокопского района.

- обеспечение доли проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Песчанокопского района к 2024 году, прошедших процедуру общественных обсуждений, составит 100 %.

- Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц | М2 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» | 8 |  |
| 1.1 | Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е | 1 | 66 625 |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области | 1 | 10 833 |
| 1.3 | Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство) | 1 | 10 546 |
| 1.4 | Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35 (благоустройство) | 1 | 30 170 |
| 1.5 | Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2 | 1 | 25 570 |
| 1.6 | Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д» | 1 | 5 100 |
| 1.7 | Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Ставропольским краем | 1 | 885 |
| 1.8 | Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Краснодарским краем | 1 | 900 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий за счет средств бюджета Песчанокопского района | 3 |  |
| 2.1 2.2 2.3 | Приобретение детского игрового оборудования в Богородицком сельском поселении Приобретение детского игрового оборудования в Поливянском сельском поселении Приобретение малых архитектурных форм в Краснополянском сельском поселении | 1 1 1 | 10 10 10 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках подпрограммы «Инициативные проекты» Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Песчанокопское, ул. Первой Конной Армии, 29-а Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский Благоустройство третьей очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский. «Освещение парка» | 4 1 1 1 1 | 2000 15 340 17 060 32 400 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области: 3.1 Приобретение детского спортивно-игрового оборудования (детский спортивно-игровой комплекс Солярис 02-1 шт, брусья параллельные -1шт) для установки по адресу: Ростовская область, с. Жуковское, ул. Гагарина 35 3.2 Приобретение элементов благоустройства (резиновая плитка – 55шт., поребрик-30шт.) для последующей установки по адресу: Ростовская область, с. Жуковское ул. Гагарина,35 | 1 | 55 |

4. Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы - 2018 -2030 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий программы, подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ростовской области, бюджетов Песчанокопского, Летницкого, Жуковского, Развильненского и Богородицкого сельских поселений, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы

«Благоустройство общественных территорий»:

на 2019 год составляет 36 080,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 34 341,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 739,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей

на 2020 год составляет 66 802,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 45 509,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 21292,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей

на 2021 год составляет 57 479,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -56 329,7 тыс. рублей, областного бюджета –1149,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей

на 2022 год – 11 690,5 тыс. рублей в том числе средства федерального бюджета – 11 456,6 тыс. рублей, областного бюджета 233,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей

на 2023 год – 23 943,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 23 434,3 тыс. рублей, областного бюджета – 478,2 тыс. рублей, средства Песчанокопского сельского поселения – 31,1 тыс.рублей., за счет средств бюджета Песчанокопского района – 0,0 тыс. рублей

на 2024г – 50 399,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 48511,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 990,1 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского района – 859,4 тыс. рублей, средства бюджета Краснополянского сельского поселения – 38,3 тыс.рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы

«Инициативные проекты»:

на 2020 год составляет 1658,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 658,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района - 0,0 тыс. рублей.

на 2021 год составляет – 1785,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 1 785,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района - 0,0 тыс. рублей.

на 2022 год составляет – 1679,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 1 679,9 тыс. рублей., за счет средств бюджета Песчанокопского района - 0,0 тыс. рублей.

на 2023 год составляет – 1876,1 тыс. рублей, в том числе в том числе средства областного бюджета – 1330,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района - 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Богородицкого сельского поселения – 437,5 тыс. рублей, внебюджетные источники-108,60 тыс. рублей.

6. Перечень мероприятий Программы.

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения. Механизм реализации Программы определяется Администрацией Песчанокопского района и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Песчанокопского района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Песчанокопского района. Администрация Песчанокопского района осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение №1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О показателях муниципальной программы Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы», подпрограмм муниципальной программы.

| № | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Песчанокопском районе | ведомственный | % | 23,1 | 30,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Песчанокопского района | ведомственный | % | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения ( парков) от общего количества таких территорий | ведомственный | % | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатель 1.3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ведомственный | % |  |  | 6 | 12 | 15 | 18 | 25 | - |
| 2.4 | Показатель 1.4. Количество благоустроенных общественных территорий | ведомственный | % | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 2.5 | Показатель 1.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ведомственный | единиц | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
| 2.6 | Показатель 1.9. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (процентов) | ведомственный | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 « Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Песчанокопского района | ведомственный | % |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 1 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

Перечень

Подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, подпрограмм муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы»

| № |  | Номер и наименование основного мероприятия государственной программы |  | Исполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия государственной программы |  | Срок (годы) |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации основного мероприятия государственной программы |  | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Повышение благоустроенности общественных территорий Песчанокопского района и кардинальное повышение комфортности городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района». 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района |  | Администрация Песчанокопского района; администрации сельских поселений Песчанокопского района |  | 2018 |  | 2024 |  | повышение комфортности городской среды общественных территорий Песчанокопского района |  | снижение комфортности городской среды общественных территорий Песчанокопского района |  | 1, 1.1, 1.3, 1.4 |  |
| II Подпрограмма 2 «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Повышение благоустроенности общественных территорий Песчанокопского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Задача 1 подпрограммы 2 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий сельских поселений Песчанокопского района». 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Поиск и привлечение внебюджетных источников для повышения благоустроенности общественных территорий Песчанокопского района « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ОМ 2.1. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  | Администрация Песчанокопского района; администрации сельских поселений Песчанокопского района |  | 2020 |  | 2020 |  | повышение благоустроенности общественных территорий Песчанокопского района |  | снижение благоустроенности общественных территорий Ростовской области |  | 1, 1.1, 1.3, 1.4 |  |
| 2.2.2 | ОМ 2.2. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов |  | Администрация Песчанокопского района; администрации сельских поселений Песчанокопского района |  | 2021 |  | 2024 |  | повышение благоустроенности общественных территорий Песчанокопского района |  | снижение благоустроенности общественных территорий Ростовской области |  | 1, 1.1, 1.3, 1.4 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Песчанокопского района)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало, тыс. руб | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ОМ) 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е | Администрация Песчанокопского района, администрация Песчанокопского сельского поселения | 2-8-1-0230-19 от 20.03.20219 | ФБ; ОБ; бюджет | 91 348,70 | - | 14 834,3 | 28 715,1 | 45 788,9 | ,- | - | - |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области | Администрация Песчанокопского района, администрация Летницкого сельского поселения | 2-8-1-0347-19 от 12.04.2019г | ФБ; ОБ; бюджет | 20 470,4 |  | 21 246,5 | 4 914,3 | - | - | - | ,- |
| 1.3 | Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство) | Администрация Песчанокопского района, администрация Развильненского сельского поселения | 2-8-1-2019-19 от 19.12.2019г | ФБ; ОБ; | 18 724,3 |  |  | 18 699,3 |  |  |  |  |
| 1.4 | Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35 (благоустройство) | Администрация Песчанокопского района, администрация Жуковского сельского поселения | 2-8-1-1026-19 от 16.12.2019г | ФБ; ОБ; | 14 493,0 |  |  | 14 474,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2 | Администрация Песчанокопского района, администрация Развильненского сельского поселения | 5-16-1-0076-20 от 09.09.2020г | ФБ; ОБ; | 23 411,4 |  |  |  | 11690,5 | 11690,5 |  |  |
| 1.6 | Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д» | администрация Песчанокопского сельского поселения | 5-16-1-0902-22 от 01.12.2022г | ФБ; ОБ; | 21 655,7 |  |  |  |  |  | 23 943,6 |  |
| 1.7 | Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Краснодарским краем | Администрация Песчанокопского района | 5-16-1-0651-23 | ОБ; бюджет Песчанокопского района | 6571,84 |  |  |  |  |  |  | 435,0 |
| 1.8 | Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Ставропольским краем | Администрация Песчанокопского района | 5-16-1-0652-23 | ОБ; бюджет Песчанокопского района | 6736,4 |  |  |  |  |  |  | 424,4 |
| 1.9 | Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б | Администрация Краснополянского сельского поселения | 5-16-1-1023-23 | ФБ; ОБ; бюджет Краснополянского сельского поселения | 29 566,3 |  |  |  |  |  |  | 29 566,3 |
|  | - Подпрограмма 2 «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие(ОМ) 2.1. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Песчанокопское, ул. Первой Конной Армии, 29-а | Администрация Песчанокопского района, администрация Песчанокопского сельского поселения. | 2-8-1-0047-20 от 06.02.2020г | ОБ | 2 400,2 |  |  | 1658,0 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (ОМ) 2.2. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | Администрация Песчанокопского района, администрация Богородицкого сельского поселения. | 2-8-1-0257-21 от 16.06.2021г | ОБ; | 2175,0 |  |  |  | 1785,0 |  |  |  |
| 2.4 | Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | Администрация Песчанокопского района, администрация Богородицкого сельского поселения | 5-16-1-0126-22 от 1.02.2022г | ОБ; | 2 099,9 |  |  |  |  | 1679,9 |  |  |
| 2.3 | Благоустройство третьей очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский. «Освещение парка» | Администрация Песчанокопского района, администрация Богородицкого сельского поселения | 5-16-1-0072-23 от 25.01.2023г | ОБ; | 1907,7 |  |  |  |  |  | 1876,1 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Расходы

бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. руб) |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | 2018г |  | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ОМ) 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е | Администрация Песчанокопского района Администрация Песчанокопского сельского поселения | 902 | 0503 | 20 1F2 55551 | 540 | 89 338,3 |  | 0,0 |  | 14834,3 | 28715,1 | 45788,9 | - | - | - |
| Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области | Администрация Песчанокопского района Администрация Летницкого сельского поселения | 902 | 0503 | 20 1F2 55551 | 540 | 26 160,8 |  | 0,0 |  | 21 246,5 | 4 914,3 | 0,0 | - | - | - |
| Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство) | Администрация Песчанокопского района Администрация Развильненского сельского поселения | 902 | 0503 | 20 1F2 55551 | 540 | 18 699,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 699,3 | 0,0 | - | - | - |
| Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35 (благоустройство) | Администрация Песчанокопского района Администрация Жуковского сельского поселения | 902 | 0503 | 20 1F2 55551 | 540 | 14 474,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 14 474,0 | 0,0 | - | - | - |
| Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2 | Администрация Песчанокопского района Администрация Развильненского сельского поселения | 902 | 0503 | 20 1F2 55551 | 540 | 23 381,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11 690,5 | 11 690,5 | - | - |
| Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д» | Администрации Песчанокопского района Администрация Песчанокопского сельского поселения | 902 | 0503 | 20 1F2 55551 | 540 | 21 655,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 943,6 | - |
| Приобретение детского игрового оборудования для Богородицкого сельского поселения | Администрация Песчанокопского района | 902 | 0503 | 210090980 | 540 | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | - | - |
| Приобретение детского игрового оборудования для Поливянского сельского поселения | Администрация Песчанокопского района | 902 | 0503 | 210090980 | 540 | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - |
| Приобретение малых архитектурных форм для Краснополянского сельского поселения | Администрация Песчанокопского района | 902 | 0503 | 210090980 | 540 | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | - | - |
| Благоустройство общественной территории | Администрация Песчанокопского района | 902 | 0503 | 210090980 | 540 | 20 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 974,0 |
| Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Ставропольским краем | Администрация Песчанокопского района | 902 | 0503 | 2010090440 | 240 | 400,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 |
| Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Краснодарским краем | Администрация Песчанокопского района | 902 | 0503 | 2010090440 | 240 | 411,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
| Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б | Администрация Краснополянского сельского поселения | 902 | 0503 | 20 1F2 55551 | 540 | 29 566,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 566,3 |
| 2.Подпрограмма «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие(ОМ) 2.1. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Песчанокопское, ул. Первой Конной Армии, 29-а | Администрация Песчанокопского района Администрация Песчанокопскогосельского поселения | 902 | 0503 | 20200 S4640 | 540 | 1658,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1658,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие (ОМ) 2.2. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский | Администрация Песчанокопского района Администрация Богородицкого сельского поселения | 902 | 0503 | 20200 S4640 | 540 | 1785,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1785,0 | 0,0 | - | - |
| Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | Администрация Песчанокопского района Администрация Богородицкого сельского поселения | 902 | 0503 | 20200 S4640 | 540 | 1679,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1679,99 | - | - |
| Благоустройство третьей очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский. «Освещение парка» | Администрация Песчанокопского района Администрация Богородицкого сельского поселения | 902 | 0503 | 20200 S4640 | 540 | 1894,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1876,1 | - |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов всего (тыс. руб) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е | Всего | 89 338,3 | 0,0 | 14 834,3 | 28 715,1 | 45 788,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 17 945,2 | 0,0 | 1 314,3 | 15 715,1 | 915,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 71393,1 | 0,0 | 13 520,0 | 13 000,0 | 44 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области | Всего | 26 160,8 | 0,0 | 21 246,5 | 4 914,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 5 339,0 | 0,0 | 425,0 | 4 914,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 20 812,5 | 0,0 | 20 812,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство) | Всего | 18 699,3 | 0,0 | 0,0 | 18 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 18 325,3 | 0,0 | 0,0 | 18 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35 (благоустройство) | Всего | 14 184,5 | 0,0 | 0,0 | 14 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 289,5 | 0,0 | 0,0 | 289,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 14 184,5 | 0,0 | 0,0 | 14 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2 | Всего | 23 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 690,5 | 11 690,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 467,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,9 | 233,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 22 913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 456,6 | 11 456,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д» | Всего | 23 943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 943,6 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,2 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 23 434,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 434,3 | 0,0 |
| 7. Приобретение детского игрового оборудования для Богородицкого сельского поселения | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.Приобретение детского игрового оборудования для Поливянского сельского поселения | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Приобретение малых архитектурных форм для Краснополянского сельского поселения | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Благоустройство общественной территории | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19974,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 574,5 |
| 11. Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Ставропольским краем | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Стела на въезде в Ростовскую область на территории Песчанокопского района вблизи границы с Краснодарским краем | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б | Всего | 29 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 566,3 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 590,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,6 |
|  | Федеральный бюджет | 28 937,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 937,4 |
| 2.подпрограмма «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ОМ) 2.1 Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Песчанокопское, ул. Первой Конной Армии, 29-а | Всего | 1 658,0 | 0,0 | 0,0 | 1 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 1 658,0 | 0,0 | 0,0 | 1 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие (ОМ) 2.2 Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район,, с. Богородицкое, пер. Советский | Всего | 1 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 785,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 1785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1785,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | Всего | 1 679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 679,9 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 1 679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 679,9 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Благоустройство третьей очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский. «Освещение парка» | Всего | 1 876,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 876,1 |  |
|  | местный бюджет (бюджет Песчанокопского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1330,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 108,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,6 |  |
|  | бюджет Богородицкого сельского поселения | 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,5 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Сведения

о показателях по поселениям Песчанокопского района

| № п/п | Поселение Песчанокопского района, показатель (наименование) | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (шт.) |  | 5 | 3 | 7 |  |  |
| 1.1 | Песчанокопское сельское поселение |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.2 | Летницкое сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Развильненское сельское поселение |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.4 | Жуковское сельское поселение |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Богородицкое сельское поселение |  | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 1.6 | Рассыпненское сельское поселение |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.7 | Поливянское сельское поселение |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.8 | Краснополянское сельское поселение |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.9 | Зареченское сельское поселение |  |  |  | 1 |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Распределение

иных межбюджетных трансфертов по поселениям Песчанокопского района и направлениям расходования средств

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование поселения Песчанокопского района | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  | Всего |  | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета Песчанокопского района |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета Песчанокопского района |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета Песчанокопского района |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета Песчанокопского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 7 | 18 |
| 1 | Песчанокопское сельское поселение | 45 788,9 | 44 873,10 | 915,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 912,9 | 23 434,3 | 478,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Развильненское сельское поселение | 11 690,5 | 11 456,6 | 233,9 | 0,0 | 11 690,5 | 11 456,6 | 233,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Богородицкое сельское поселение | 1 785,0 | 0,0 | 1 785,0 | 0,0 | 1 729,9 | 0,00 | 1679,9 | 50,0 | 1 330,0 | 0,0 | 1 330,0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Жуковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Поливянское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Краснополянское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 528,0 |  | 28 937,4 | 590,6 | 0,00 |
| 7 | Летницкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Песчанокопский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 833,4 |  | 19 574,5 | 399,5 | 859,4 |
|  | Итого: | 59 264,4 | 56 329,7 | 2 934,7 | 0,00 | 13 570,4 | 11 456,6 | 1 913,8 | 200,0 | 22 975,8 | 21 195,0 | 1 780,8 | 0,00 | 50 361,4 |  | 48 511,9 | 990,1 | 859,4 |