РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.08.2025 |  | № | 380 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030гг.» за I полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 № 112 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» за I полугодие 2025 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                               И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-электроснабжения,

транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению  Администрации

Песчанокопского района

от 01.08.2025 № 380

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды на территории

Песчанокопского района» на 2018-2030 гг.»

по состоянию на 01.07.2025 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 01.07.2025 года.

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года | Информа-ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП; МП | возрастаю-щий | единиц | 1 | 0 | - | Благоустройство общественной территории запланировано до 30.09.2025 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Песчанокопский район | РП; МП | возрастаю-щий | процентов | 10 | 10 | - | Показатель достигнут |
| 1.2. | Задача «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. | РП; МП | возрастаю-щий | единиц | 1 | 0 | - | Вовлечены граждане старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды |
| Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований. | РП; МП | возрастаю-щий | процентов | 10 | 10 | - | Реализованы мероприятия, направленные на реализацию инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района. |
| 2.2. | Задача Создание условий для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. | РП; МП | возрастаю-щий | единиц | 1 | 0 | - | Благоустройство общественной территории запланировано до 30.09.2025 |

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2025 год.

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализа-ции (период)/(дата) | Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереали-зации/ реали-зации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | Начальник отдела строительства,газо-электроснаб-жения, транспорта и связи и вопросам муниципаль-ного хозяйства |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15» | 30.09.25г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Мероприятия на реализацию регионального проекта«Благоустройство территорий» | 01.09.25г. | - | - | 5324,9 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 324,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» | Х | Х | Х | 5953,3 | 0,0 | 5284,8 | 0,0 | 357,0 | 311,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Мероприятие «Благоустройство парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В» | 31.07.25г. | - | - | 3116,6 | 0,0 | 2764,9 | 0,0 | 190,2 | 161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Мероприятие «Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу: 347563, Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Поливянка, 10 м на восток от пер.Пионерский, 1» | 25.08.25г. | - | - | 2836,7 | 0,0 | 2519,9 | 0,0 | 166,8 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11278,2 | 0,0 | 10284,8 | 0,0 | 357,0 | 311,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 3

3. Об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | Исполнение, тыс.рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 11278,2 | 10284,8 | 10284,8 | 5284,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 10284,8 | 10284,8 | 10284,8 | 5284,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 311,4 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия на реализацию регионального проекта«Благоустройство территорий» | 5000 | 5000 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 324,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» | 5953,3 | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 311,4 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                   О.В. Купина