РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.03.2025 |  | № | 136 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» за 2024 год, а также отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить   отчет о ходе реализации и эффективности   муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.»  в 2024 году, согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                 И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-электроснабжения,

транспорта и связи и вопросам

муниципального хозяйства

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 14.03.2025  № 136

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» за отчетный 2024 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения уровня благоустройства в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2024 года муниципальная программа состояла из одного основного мероприятия. Подпрограммой «Благоустройство общественных территорий» выполнено 1 мероприятие в установленные сроки и в полном объеме.  Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2024 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2024 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляет:

- по объекту «Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б" – 38 507,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 37 688,43 тыс. рублей, областного бюджета – 769,15 тыс. рублей, бюджета Песчанокопского сельского поселения – 49,97 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 38 507,55 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030гг.».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2024 году, освоены в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2024 год характеризуются целевым показателем «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» плановые значения, которого достигнуты. Благоустроена 1 территория. Из запланированных на 2024г мероприятий, все выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2018-2030 годы.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя (4/4) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 38 507,55 тыс. руб / 38 507,55  тыс. руб = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отсутствовала.

Администрациями сельских поселений, участниками мероприятий благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме. Расходные обязательства из бюджета Песчанокопского района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы не предоставлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В 2025г.   запланировано благоустройство одной общественной территории – Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина 50/15 в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Управляющий делами

Администрации района                                                                          О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 14.03.2025  № 136

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б" | Краснополянское сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства | 2018-2024 | 30.01.2024 | 15.11.2025 | Комплексное благоустройство сквера, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения, видеонаблюдения, озеленение. В 2024г работы по благоустройству сквера выполнены в полном объеме согласно предоставленного лимита |  | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                        О.В. Купина

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 14.03.2025  № 136

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 г за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г | отчетный год 2021 |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единицы | 1 | 1 | 1 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                             О.В. Купина

Приложение №4

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 14.03.2025  № 136

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030гг. за 2024 год

| № | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б" | Краснополянское сельское поселение. | Комплексное благоустройство сквера с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, озеленение. | 30.01.2024 | 15.11.2024 | на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Песчанокопского сельского поселения – 38 507,55 тыс. руб. |  | Освоено в 2024г 38 507,55 тыс. руб. средств в т.ч. ФБ-37 688,43 тыс. руб., ОБ-769,15 тыс. руб., бюджета Краснополянского с/п 49,97 тыс. руб. |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                       О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 14.03.2025   № 136

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030г за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030г» Подпрограммы: 1. Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района 2. Инициативные проекты | всего | 38 507,55 | 0 | 38 507,55 |
|  | местный бюджет (бюджеты сельских поселений) | 49,97 | 0 | 49,97 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 37 688,43 | 0 | 37 688,43 |
|  | областного бюджета | 769,15 | 0 | 769,15 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                   О.В. Купина

Приложение № 6

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 14.03.2025 № 136

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей по поселениям Песчанокопского района

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование поселения Песчанокопского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному 2023г <1> | отчетный год 2024 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Песчанокопское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Богородицкое сельское поселение | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Развильненское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Жуковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Летницкое сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Краснополянское сельское поселение | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Поливянское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |  |
| 8 | Рассыпненское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Зареченское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 7 | 1 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                   О.В. Купина