РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.08.2023 |  | № | 722 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за I полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за I полугодие 2023 года согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам                           Хомец М.О.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                 И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение

к постановлению  Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского  района

от 04.08.2023  № 722

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА"

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

| № | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предус-мотрено муници-пальной програм-мой | Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | Факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства |  | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Попович С.И. Главы Администраций сельских поселений района | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Денежные средства не предусмотрены |
| 1.1.2 | Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Главы Администраций сельских поселений района | карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ населенных пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Денежные средства не предусмотрены |
| 1.1.3 | Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства |  | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Главы Администраций сельских поселений района | сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Денежные средства не предусмотрены |
|  | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, повышение качества в строительстве, развитие жилищного строительства, с учетом проходимой модернизации в строительной отрасли | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Прудников А.В. Главы Администраций сельских поселений района |  | доступный рынок жилья, в том числе стандартного жилья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Денежные средства не предусмотрены |
|  | Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Переселение граждан из многоквартир-ного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Денежные средства не предусмотрены |
| 3.1.2. | Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе |  | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. | В I полугодии 2023 года свои жилищные условия улучшила одна многодетная семьи (семья Каканян Г.Л.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 608,0 | 2 608,0 | 2 607,9 | Денежные средства освоены в полном объеме |
| 3.1.3. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-ванных жилых помещений |  | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. | В I полугодии 2023 год приобретено два (необходимо приобрести два) жилых помещения для предоставления детям-сиротам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 553,5 | 4 553,5 | 4 553,5 | Денежные средства освоены в полном объеме |
| 3.1.4. | Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершенно-летних детей |  | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. | За первое полугодие 2023 года обращений данной категории граждан не поступало | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Денежные средства не предусмотрены |
| В течение первого полугодия 2023 года |  |  |  |  |  |  | 7 161,5 | 7 161,5 | 7 161,4 | х |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                               О.В. Купина