РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2023 |  | № | 1447 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации в 2024 году муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020                   № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1.  Утвердить план реализации в 2024 году муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 29.12.2023  № 1447

План

реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» по состоянию на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | Бюджет сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Песчанокопского района» |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Песчанокопско-го района по сельскому хозяйству и вопросам муниципально-го хозяйства Кравцов А.Н. | возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установ-ленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 2024 | 9973,0 | 0 | 9364,6 | 597,9 | 10,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | ## Основное мероприятие 2.7 ## Приобретение водонапорных башен | Заместитель главы Администрации Песчанокопско-го района по сельскому хозяйству и вопросам муниципально-го хозяйства Кравцов А.Н. | замена водонапорных башен на новые | 2024 | 7718,7 | 0 | 7247,8 | 470,9 | 0 |
| 1.3. | ## Основное мероприятие 2.10. ## Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по устройству фундамента под водонапорные башни | Заместитель главы Администрации Песчанокопско-го района по сельскому хозяйству и вопросам муниципально-го хозяйства Кравцов А.Н. | финансовое обеспечение затрат по устройству фундамента под водонапорные башни | 2024 | 796,3 | 0 | 0 | 796,3 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | повышение удовлетворен-ности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания | 2024 | X | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Песчанокопско-го района по сельскому хозяйству и вопросам муниципально-го хозяйства Кравцов А.Н. |  | X | 18488,0 | 0 | 16612,4 | 1865,1 | 10,5 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                             О.В. Купина