РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.03.2024 |  | № | 257 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации

и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением  Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году, согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2.Утвердить   отчет по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                  И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.03.2024 № 257

Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2023 год

В целях повышения защищенности окружающей среды
от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района, рационального использования и охраны природных ресурсов, а также формирования экологической культуры населения Песчанокопского района, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено:

1.Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

2. Организация детско-юношеского экологического движения.

3. Разъяснительная работа с природопользователями района. Участие в акциях.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. Выполнены все мероприятия, предусмотренные подпрограммами в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является:

- факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2023 году предусмотрено.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2023 год характеризуются основными целевыми показателями: «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности», «Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района», плановые значения которых выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района ««Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя
(2/2) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1/ 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 0,0 тыс. руб. / 0,0 тыс. руб. = 0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр= 1*0,5+1*0,3+1*0=0,8). Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В дальнейшем необходимо реализовать все намеченные мероприятия в полном объеме.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации                                                                          Песчанокопского района

от 22.03.2024  № 257

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Кравцов А.Н.- заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства; Придворова Н.В.- начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках мероприятий «Дни экологической опасности», с марта по июнь 2023 года на территории Песчанокопского района было проведено 58 экологических субботников, высажено 438 шт. деревьев, 1465 кустарников. Ликвидировано 21 свалочных очагов, собрано и вывезено 13,4 тонн мусора. Расчищено 7,6 км водоохранных зон. Были проведены мероприятия экологической направленности, конкурсы сочинений, рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции. На официальном сайте Минприроды Ростовской области на портале «Я за чистый дом! Мой дом-Тихий Дон» размещена информация по экологическому образованию и просвещению в количестве 12 статей. |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация детско-юношеского экологического движения | Кравцов А.Н.- заместитель гла-вы Администра-ции района по сельскому хо-зяйству и вопро-сам муници-пального хозяй-ства; Придворова Н.В.- начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В течение 2023 года детско-юношеским экологическим движением было принято участие во всех мероприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах, организованных Министерством природных ресурсов Ростовской области, таких как: «Праздник Эколят–Молодых защитников природы», «День древонасаждения», «Вода России», «ЭКО-уроки», «Зеленая Россия» и т.д. Всего в мероприятиях приняло участие более 1600 человек. |  | - |
|  | Подпрограмма 2 | «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъяснительная работа с природопользователями района. Участие в акциях | Кравцов А.Н.- заместитель гла-вы Администра-ции района по сельскому хо-зяйству и вопро-сам муници-пального хозяй-ства; Главы Администраций сельских поселений | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Администрацией Песчанокопского района проводится разъяснительная работа среди природопользователей района, направленная на строгое соблюдение режима хозяйственной деятельности в отношении поверхностных водных объектов. Специалистами Администраций Песчанокопского района и сельских поселений в рамках земельного контроля регулярно проводятся рейды в водоохранных зонах водных объектов в части выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. Так в 2023 году было проведено 53 рейда. Администрацией Песчанокопского района совместно с сельскими поселениями была проведена акция «Вода России!», расчищено 7,6 км водоохранных зон. Ежегодно, с целью улучшения экологии водных объектов, популяризация бережного отношения к водным ресурсам, в рамках Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», проводимой Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, Администрация Песчанокопского района, совместно с Администрациями сельских поселений, школьниками, предприятиями, добровольцами и неравнодушными гражданами, принимает участие в данном мероприятии и наводит порядок на территории водоемов района. Формы отчетов, с фотографиями, направлены в Минприроды Ростовской области. |  | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                     О.В. Купина

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.03.2024  № 257

СВЕДЕНИЯ

об достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                 Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | отчетный год 2023 |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности | единиц | 43 | 22 | 43 | - |
| 2 | Показатель 1.2 Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района | процентов | 5,9 | 5,9 | 6,1 | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                         О.В. Купина

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.03.2024  №  257

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 37413,7 | 37413,7 | 18370,0 |
|  | Местный бюджет, бюджет Песчанокопского района | 2376,2 | 2376,2 | 1214,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | 35037,5 | 35037,5 | 17155,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | 35037,5 | 35037,5 | 17155,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» | Всего | - | - | - |
|  | Местный бюджет, бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» | Всего | - | - | - |
|  | Местный бюджет, бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» | Всего | 37413,7 | 37413,7 | 18370,0 |
|  | Местный бюджет, бюджет Песчанокопского района | 2376,2 | 2376,2 | 1214,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | 35037,5 | 35037,5 | 17155,6 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | 35037,5 | 35037,5 | 17155,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                    О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.03.2024   № 257

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы " Охрана окружающей среды и рациональное природопользование " за 2023 г.

| № | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной прог-раммой | Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | Факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Кравцов А.Н.- заместитель гла-вы Администра-ции района по сельскому хо-зяйству и вопро-сам муници-пального хозяй-ства; Придворова Н.В.- начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района | Осуществление работы по выполнению мероприятий экологической направленности на территории Песчанокопского района, информирование населения через СМИ и «Интернет» о проводимых мероприятиях, привлечении населения района к их участию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.1.2. | Организация детско-юношеского экологическо-го движения | Кравцов А.Н.- заместитель гла-вы Администра-ции района по сельскому хо-зяйству и вопро-сам муници-пального хозяй-ства; Придворова Н.В.- начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района | Участие детей во всех мероприятиях, семинарах, конкурсах, проводимых Минприродой Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разъяснитель-ная работа с природопользователями района. Участие в акциях | Кравцов А.Н.- заместитель гла-вы Администра-ции района по сельскому хо-зяйству и вопро-сам муници-пального хозяй-ства | Проведение рейдов в рамках земельного контроля, с целью выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
|  | Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение повторной государствен-ной экологической экспертизы проектной документации «Рекультива-ция объекта размещения твердых коммунальных отходов, расположенно-го по адресу: Ростовская область, Песчанокопс-кий район, с.Песчанокопс-кое, ул.Орджони-кидзе,164» | Кравцов А.Н.- заместитель гла-вы Администра-ции района по сельскому хо-зяйству и вопро-сам муници-пального хозяй-ства | Улучшение экологической обстановки на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | «Рекультива-ция объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенно-го по адресу: Ростовская область, Песчано-копский район, с. Песчано-копское, ул. Орджоникидзе,164» | Кравцов А.Н.- заместитель гла-вы Администра-ции района по сельскому хо-зяйству и вопро-сам муници-пального хозяй-ства | Улучшение экологической обстановки на территории Песчанокопского района |  |  | 37413,7 | 37413,7 | 18270,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                   О.В. Купина