РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.08.2023 |  | № | 746 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 мес. 2023 года

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 10.03.2020 №137 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597», постановления Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №742 «О некоторых мерах по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178- ЗС, решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 31.05.2023 № 129 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

Постановляю:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 01.07.2023 года согласно приложениям №1, №3-5 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  10.08.2023  № 746

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 01.07.2023 г.

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые на 01.07. 2023 года

В целях создания условий для повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 810 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов на 01.07. 2023 года способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам  на 01.07. 2023 года муниципальная программа состояла из одного основного мероприятий. Программой «Энергоэффективность и развитие энергетики» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 01.07. 2023 года.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, являются:

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составляет 199,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 199,3тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 31.05.2023 № 129 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составил 199,3тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 199,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 199,3тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 179,3 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2022 году, освоены не в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на 01.07. 20223года

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2023 год характеризуются целевым показателем «Повышение качества жизни населения Песчанокопского района и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной

программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя;

(1/1) -  равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что со-ответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 179,3 тыс. руб. / 199,3 тыс. руб. = 20,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 20,0 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 10.08.2023 № 746

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» |  | X | X | X | 199,3 | 199,3 | 179,3 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Заместитель Главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 2023 | 2023 | 199,3 | 199,3 | 179,3 | 20,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | X | 2023 | 199,3 | 199,3 | 179,3 | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 199,3 | 199,3 | 179,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 199,3 | 199,3 | 179,3 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                               О.В. Купина

Приложение №3

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 10.08.2023  № 746

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 мес. 2023 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» |  | X | X | X | 199,3 | 199,3 | 179,3 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Управляющий делами Администрации Песчанокопского района Купина О.В. | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 2022 | 2022 | 199,3 | 199,3 | 179,3 | 20,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | X | 2023 | 199,3 | 199,3 | 179,3 | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 199,3 | 199,3 | 179,3 | 20,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 199,3 | 199,3 | 179,3 | 20,0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                    О.В. Купина

Приложение №4

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 10.08.2023  № 746

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) |  | Вид показателя <1> | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 отчет | 2021 отчет | 2022 отчет | 2023 план | 2023 отчет | Обоснование отклонений |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений |  | Статистический | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                             О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 10.08.2023 № 746

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 6 мес. 2023 года.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальной программой |  | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» |  | всего |  |  |  |  |  | 199,3 |  | 199,3 | 179,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 199,3 |  | 199,3 | 179,3 |
|  |  | Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областного бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельских поселений | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                          О.В. Купина