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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	04.08.2026
	
	  №
	345
	
		с. Песчанокопское



Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030гг.» за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 № 112 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.
4.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.
       

Глава Песчанокопского района                                                                В.В. Лозин


Постановление вносит:
отдел строительства, газо-электроснабжения, 
транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства


Приложение  
к постановлению Администрации Песчанокопского района 
[bookmark: _GoBack]от 04.08.2026 № 345








Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 
Песчанокопского района
«Формирование современной городской среды на территории 
Песчанокопского района» на 2018-2030 гг.»
по состоянию на 01.07.2026 года
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Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 01.07.2026 года.

	N
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец текущего года
	Фактическое значение на конец отчетного года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 гг»

	1.
	Цель «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	РП; 
МП
	возрастающий
	единиц
	1
	0
	-
	Благоустройство общественной территории запланировано до 30.11.2026

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района»

	1.1.
	Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1.1.
	Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Песчанокопский район
	РП; 
МП
	возрастающий
	процентов
	10
	10
	-
	Показатель достигнут

	1.2.
	Задача «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований»

	
	Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района.
	РП; 
МП
	возрастающий
	единиц
	1
	0
	-
	Вовлечены граждане старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды

	Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты»

	2.1
	Задача Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения

	2.1.1
	Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований.
	РП; 
МП
	возрастающий
	процентов
	10
	10
	-
	Реализованы мероприятия, направленные на реализацию инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района.

	2.2.
	Задача Создание условий для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий

	2.2.1
	Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района.
	РП; 
МП
	возрастающий
	единиц
	1
	0
	-
	Благоустройство общественной территории запланировано до 30.11.2026




Таблица 2
2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2026 год.

	N
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки
	Плановый срок реализа-ции (период)/(дата)
	Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контрольной точки
	Результат реализации (краткое описание, причины нереали-зации/
реали-зации не в полном объеме)
	Объем расходов, (тыс.рублей)
	Кассовое исполнение, (тыс.рублей)
	Ответствен-ный исполнитель (должность)

	
	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Песчанокопского района
	бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Песчанокопского района
	бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	Внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	00,0
	Начальник отдела строитель-ства,
газо-электро-снабжения, транспорта и связи и вопросам муници-пального хозяйства

	1.1.
	Мероприятие (результат)
«Территория для благоустройства «бульвар Победы, расположенный по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова, 6А»
	30.11.26г.
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Мероприятия на реализацию регионального проекта«Благоустройство территорий» 
	
	-
	-
	2920,0
	0,0
	2595,5
	0,0
	178,5
	146,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.
	Благоустройство второй очереди парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В  (приобретение ограждения, лавочек и урн)
	31.08.26г.
	-
	-
	2920,0
	0,0
	2595,5
	0,0
	178,5
	146,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	ИТОГО:
	2920,0
	0,0
	2595,5
	0,0
	178,5
	146,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	






Таблица 4
Об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

	Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс.рублей
	Исполнение, тыс.рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)х100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	2920,0
	2595,5
	2595,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Областной бюджет
	2595,5
	2595,5
	2595,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Песчанокопского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	146,0
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	

	Бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	178,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» 
	2920,0
	2595,5
	2595,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Областной бюджет
	2595,5
	2595,5
	2595,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Песчанокопского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	146,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	178,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	




Управляющий делами                               
Администрации района                                                                                                                                                    О.В. Купина 
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