РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.08.2023 |  | № | 713 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» за I полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» за I полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам безопасности Ткалю Э.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел информационных
технологий Администрации района

Приложение 
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 02.08.2023  № 713

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество»

за I полугодие 2023 года

| № | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предус-мотрено муници-пальной програм-мой |  | Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью |  | Факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение выполнения функций и услуг Администрацией Песчанокопского района |  | Отдел информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. |  | Приобретение, установка и настройка технических и программных средств для обновления и содержания информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации района |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 1802,2 |  | 1802,2 |  | 624,4 |  | Не освоено 65%. Денежные средства планируется освоить в III-IV квартале 2023г. |
| 1.2. | Основное мероприятие Защита информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по защите информации в Администрации Песчанокопского района» |  | Отдел информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. |  | Обеспечение выполнения требований по защите ин-формации |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 683,5 |  | 683,5 |  | 120,2 |  | Не освоено 82%. Денежные средства планируется освоить в III-IV квартале 2023г. |
|  | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района Булгакова Н.Ю. Отдел имущественных и земельных отношений Администрации района Попович С.И. |  | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 8669,6 |  | 8669,6 |  | 4291,0 |  | Не освоено 51%. Денежные средства планируется освоить в III-IV квартале 2023г. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района Булгакова Н.Ю. Отдел имущественных и земельных отношений Администрации района Попович С.И. |  | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 39,0 |  | 39,0 |  | 24,2 |  | Не освоено 38%. Денежные средства планируется освоить в III-IV квартале 2023г. |  |
| 2.2.2. | Софинансиро-вание расходов на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района Булгакова Н.Ю. Отдел имущественных и земельных отношений Администрации района Попович С.И. |  | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 1,6 |  | Не освоено 41%. Денежные средства планируется освоить в III-IV квартале 2023г. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие Организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района Булгакова Н.Ю. Отдел имущественных и земельных отношений Администрации района Попович С.И. |  | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 13,8 |  | 13,8 |  | 10,6 |  | Не освоено 22%. Денежные средства планируется освоить в III-IV квартале 2023г. |  |
| 2.3.2. | «Софинансирование расходов на организацию предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района Булгакова Н.Ю. Отдел имущественных и земельных отношений Администрации района Попович С.И. |  | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | Не освоено 22%. Денежные средства планируется освоить в III-IV квартале 2023г. |  |
| В течение 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11211,6 |  | 11211,6 |  | 5072,7 |  | Не освоено 55% |

Управляющий делами

Администрации района															О.В. Купина