РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.03.2025 |  | № | 127 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 824 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27 декабря 2023 года № 152 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», на основании распоряжения Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 147 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 824 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и  вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение 
к постановлению Администрации                                                                       Песчанокопского района
от  11.03.2025  № 127

Муниципальная программа Песчанокопского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы | - - | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - (далее – муниципальная программа Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (далее – Отдел) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | - | Отдел по вопросам муниципального хозяйства, отдел образования Администрации Песчанокопского района (по согласованию) |
| Участники муниципальной программы | - | Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | 1. «Охрана окружающей среды в Песчанокопском района». 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района». 3. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | - | Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |
| Задачи муниципальной программы | - | Формирование экологической культуры населения Песчанокопского района; Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; Создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников; Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек; Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов; Формирование системы организации сбора, транспортировки, утилизации и захоронения отходов; Повышение уровня экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объем финансирования государственной программы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников – 66448,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 271,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 37413,7 тыс. рублей; в 2024 году – 28520,1 тыс. рублей; в 2025 году – 116,2 тыс. рублей; в 2026 году – 127,8 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 61630,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 35037,5 тыс. рублей; в 2024 году – 26592,5 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах; за счет средств бюджета Песчанокопского района-4818,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –271,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 2376,2 тыс. рублей; в 2024 году – 1927,6 тыс. рублей; в 2025 году – 116,2 тыс. рублей; в 2026 году – 127,8 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района-0,0 тыс. рублей: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | По итогам реализации муниципальной программы в Песчанокопском районе, планируется достижение следующих результатов: Улучшение экологической обстановки в Песчанокопском районе; Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; Повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод; Формирование экологической культуры населения Песчанокопского района; Сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов; Увеличение охвата населения услугой по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов до 100%; Увеличения доли утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1«Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе»

| Наименование подпрограммы | - | «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (далее – Отдел) |  |  |
| Участники подпрограммы | - | Администрация Песчанокопского района (далее – Администрация), сельские поселения района; Отдел образования Администрации Песчанокопского района (по согласованию); |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | Отсутствуют |  |  |
| Цель подпрограммы | - | Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем |  |  |
| Задачи подпрограммы | - | Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; Оценка состояния окружающей среды с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий; Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира; Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды. |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы | – | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности; Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Ростовской области; Количество детей, привлеченных к участию в областных слетах юных экологов. |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников – 244,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 116,2тыс. рублей; в 2026 году – 127,8 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах; за счет средств бюджета Песчанокопского района-244 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 116,2 тыс. рублей; в 2026 году – 127,8 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района-0,0 тыс. рублей: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: Обеспечение потребностей населения, органов местного самоуправления, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Песчанокопского района; Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду. |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (далее – Отдел) |  |
| Участники подпрограммы | – | Администрации сельских поселений Песчанокопского района |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |  |
| Цель подпрограммы | – | Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем, сохранение и восстановление водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |  |
| Задачи подпрограммы | – | Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению; Развитие государственной системы мониторинга водных объектов; Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты. |  |
| Целевые показатели подпрограммы | – | Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных; Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный; Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный; Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами. |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах; за счет средств бюджета Песчанокопского района-0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района-0,0 тыс. рублей: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат уточнению после принятия соответствующих программ органами местного самоуправления. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развития сферы услуг в области водного туризма и рекреации; Обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов на основе: Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты; Повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений; Повышения защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод. |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Формирование комплексной системы управления

отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района»

| Наименование подпрограммы | – | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители Подпрограммы | – - | Администрация Песчанокопского района Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района |
| Участники подпрограммы | – | Администрации сельских поселений Песчанокопского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека. |
| Задачи подпрограммы | – | Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов |
| Целевые показатели подпрограммы | – | Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение; Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов; Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2030 годах из всех источников составит – 66204,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 271,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 37413,7 тыс. рублей; в 2024 году – 28520,1 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 61630,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 35037,5 тыс. рублей; в 2024 году – 26592,5 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах; за счет средств бюджета Песчанокопского района-4574,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 271,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 2376,2 тыс. рублей; в 2024 году – 1927,6 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района-0,0 тыс. рублей: в 2019 году –0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат уточнению после принятия соответствующих программ органами местного самоуправления. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Увеличение объемов твердых коммунальных отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; Сокращение количества твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение; Уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения. |

Приоритеты и цели муниципальной политики Песчанокопского района
в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования

Основными приоритетами муниципальной политики Песчанокопского района в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

обеспечение охраны, восстановления и экологической реабилитации водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению ТКО, в том числе строительство новых и рекультивация не отвечающих современным санитарным и экологическим требованиям объектов размещения ТКО.

В соответствии с разработанной Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года основной целью развития региона на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод;

сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты;

повышение эффективности региональной системы обращения с отходами:

организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов;

повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 19.04.2017 № 176;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.09.2013 № 1724-р;

Водной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 14.08.2013 № 298;

Сведения о показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены
в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены
в приложении № 4.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показа-теля | Едини-ца измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» Обеспечение экологической безопасности на территории Песчанокопского района Экологическое образование, формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

| 1. | Показатель 1.1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности | ведомст-венный | единиц | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | # Показатель 1.2 Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района | ведомст-венный | про- центов | # 5,2 | # 5,6 | # 5,7 | # 5,9 | # 6 | # 6,3 | # 6,5 | # 6,7 | # 7,1 | # 7,4 | # 7,7 | # 8,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Песчанокопского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2030 год | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек Песчанокопского района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Песчанокопского района | снижение уровня экологической культуры населения Ростовской области | Показатель 1.1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2030 год | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения | снижение уровня экологической культуры населения Ростовской области | Показатель 1.2 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 Организация детско-юношеского экологического движения | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2021 год | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | снижение уровня экологической культуры подрастающего поколения | Показатель 1.2 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 3 «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.1. Проведение повторной государственной экологической экспертизы проектной документации «Рекультивация объекта размещения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе, 164» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2019 год | улучшение экологической обстановки на территории Песчанокопского района | ухудшение экологической обстановки |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Рекультивация объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе, 164» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 год | 2024 год | улучшение экологической обстановки на территории Песчанокопского района | ухудшение экологической обстановки |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Расходы на осуществление строительного контроля на объекте по рекультивации размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района»» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 год | 2024 год | улучшение экологической обстановки на территории Песчанокопского района | ухудшение экологической обстановки |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| --- | --- |

РАСХОДЫ

бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный испол-нитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расхо-дов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | Х |  |  | Х | Х |  | Х | 66448,8 | 271,0 | - |  | - |  |  |  | - | 37413,7 |  | 28520,1 | 116,2 | 127,8 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» | ОСХ, ОО |  | Х | Х |  |  | Х | Х | 244,0 | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 116,2 | 127,8 | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | ОСХ, ОО |  | Х | Х |  |  | Х | Х | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов | ОСХ, ОО |  | 0605 | 11.1.00.90640 |  |  | 244 | Х | 244,0 | - |  | – |  | – |  | – |  |  | - | - | 116,2 | 127,8 | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» | всего |  | Х | Х |  |  | Х | Х | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» | всего |  | Х | Х |  |  | Х | Х | 66204,8 | 271,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | 37413,7 | 28520,1 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение повторной государственной экологической экспертизы проектной документации «Рекультивация объекта размещения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе, 164» | ОМХ |  | 902 | 0606 |  |  | Х | Х | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2 «Рекультивация объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе, 164» | ОМХ |  | 902 | 0502 |  |  | 110500S4 760 | 244 | 65904,8 | 271,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | 37313,7 | 28320,1 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 «Расходы на осуществление строительного контроля на объекте по рекультивации размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района»» | ОМХ |  | 902 | 0502 |  |  | 11050090 510 | 244 | 300,0 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 100,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВР – вид (группа, подгруппа, элемент) расходов классификации расходов бюджетов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ОСХ – Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района;

ОО - Отдел образования Песчанокопского района;

ОМХ – Отдел муниципального хозяйства;

РзПр – раздел и подраздел классификации расходов бюджетов;

ЦСР – целевая статья расходов классификации расходов бюджетов;

Х – код бюджетной классификации расходов бюджетов отсутствует.

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| --- | --- |

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирова-ния | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего, в том числе | 66448,8 | 271,0 | - | - | – | 37413,7 | 28520,1 | 116,2 | 127,8 | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 61630,0 | - | - |  | – | 35037,5 | 26592,5 | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет Песчанокопс-кого района | 4818,8 | 271,0 | - | - | – | 2376,2 | 1927,6 | 116,2 | 127,8 | – | – | – | – |
|  | бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» | Всего, в том числе | 244,0 | - | - | - | – | - | - | 116,2 | 127,8 | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет Песчанокопского района | 244,0 | - | - | - | – | - | - | 116,2 | 127,8 | – | – | – | – |
|  | бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» | Всего, в том числе | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет Песчанокопского района | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» | Всего, в том числе | 66204,8 | 271,0 | – | – | – | 37413,7 | 28520,1 | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 61630,0 | – | – | – | – | 35037,5 | 26592,5 | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет Песчанокопского района | 4574,8 | 271,0 | – | – | – | 2376,2 | 1927,6 | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Рекультивация объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе, 164» | Всего, в том числе | 65904,8 | 271,0 |  |  |  | 37313,7 | 28320,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 61630,0 |  |  |  |  | 35037,5 | 26592,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Песчанокопского района | 4274,8 | 271,0 |  |  |  | 2276,2 | 1727,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельских поселений | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| «Расходы на осуществление строительного контроля на объекте по рекультивации размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» | Всего, в том числе | 300,0 | - | - | - | - | 100,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопс-кого района | 300,0 | - | - | - | - | 100,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |