| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2022; №; 1102; с. Песчанокопское. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за I полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за I полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 30.11.2022  № 1102

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района»

за I полугодие 2022 года

| № | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Преду- смотрено муниципаль- ной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства, АдминистрацияРазвильненского сельского поселения | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 859,0 (областной бюджет – 806,4 тыс. руб., бюджет Песчанокопс-кого района – 40,5 тыс. руб., бюджет Развильненского сельского поселения – 12,1 тыс. руб.) | 846,9 (областной бюджет – 806,4 тыс. руб., бюджет Песчанокопс- кого района – 40,5 тыс. руб.) | 0 | Денежные средства будут освоены в III-IV квартале 2022г. |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                  О.В. Купина