РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.04.2025 |  | № | 219 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», в соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.07.2024 № 112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 28.02.2025 №229 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 № 219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района по

сельскому хозяйству и вопросам

муниципального хозяйства                                                                              А.Н. Кравцов

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-

электроснабжения, транспорта и связи и

вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.04.2025 № 219

I. Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды

Ежегодно в районе растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2019 году значение составляло 15 процента, по итогам 2024 года составило 24 процента.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Песчанокопского района.

Создания комфортных условий проживания на территории Песчанокопского района путем качественного повышения уровня благоустройства сельских поселений будет способствовать концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Песчанокопского района, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Одним из основных стратегических направлений развития Песчанокопского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды населенных пунктов Песчанокопского района, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Песчанокопского района.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2030 годах, этапы реализации не выделяются.

Срок реализации инициативных проектов не может превышать один год.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы» к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

- благоустроены 10 общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Песчанокопского района.

- обеспечение доли проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Песчанокопского района к 2024 году, прошедших процедуру общественных обсуждений, составит 100 %.

- Описание приоритетов и целей политики Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий сельских поселений Песчанокопского района (Дни древонасаждения и месячники чистоты);

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты, проведению весенних и осенних Дней древонасаждения.

I Паспорт

Муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

1. Основные положения

| 1. | Куратор муниципальной программы Песчанокопского района | Кравцов А.Н. – заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Песчанокопского района (отдел по вопросам муниципального хозяйства) начальник отдела Прудников А.А. |
| 3 | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района | этап I: 2018 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 4 | Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |
| 5 | Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района | 1.Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района |
|  |  | 2. Инициативные проекты |
| 6 | Параметры финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы | тыс. рублей: этап I: 2018г-2024г – 231 568,6 тыс. рублей; этап II: 2025-2030г – 26 793,6 тыс. рублей |
| 7 | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | Национальная цель: постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями националь-ных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | - Цель - повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП; МП | возрастающий | единиц | ведомственный | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» | Админист-рация Песчанокоп-ского района | повышение комфортности городской среды общественных территорий Песчанокопского района |  |

- Структура муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» |  |  |
| 1.1.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» Куратор – Кравцов Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства. |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации района. |  | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |
| 1.2.1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Песчанокопский район; |
| 1.2.2. | Задача 2. Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований | Вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» Куратор – Кравцов Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства. |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района. |  | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |
| 1.3.1. | Задача 1. Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения | Реализация мероприятий, направленных на реализацию инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района. | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований. |
| 1.3.2. | Задача 2. Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий | Обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований (дни древонасаждения и месячники чистоты) просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства (областной семинар по благоустройству | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района Формирование современной городской среды»

(тыс.рублей)

| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Песчанокопского " Формирование современной городской среды " (всего), в том числе: | 13197,8 | 6970,3 | 6625,5 | 26793,6 |
|  | Федеральный бюджет | 7099,6 | 6821,9 | 6483,1 | 20404,6 |
|  | Областной бюджет | 5429,7 | 139,3 | 132,4 | 5701,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0 | 9,1 | 10,0 | 19,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 357,1 | 0 | 0 | 357,1 |
|  | Внебюджетные источники, из них: | ### 311,4 | 0 | 0 | ### 311,4 |
|  | Средства физических лиц | ### 96,4 | 0 | 0 | ### 96,4 |
|  | Средства юридических лиц | ### 215,0 | 0 | 0 | ### 215,0 |
| 2 | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» | 7244,5 | 6970,3 | 6625,5 | 20840,3 |
|  | Федеральный бюджет | 7 099,6 | 6821,9 | 6483,1 | 20404,6 |
|  | Областной бюджет | 144,9 | 139,3 | 132,4 | 416,6 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0 | 9,1 | 10,0 | 19,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» | ### 5953,3 | 0 | 0 | ### 5953,3 |
|  | Федеральный бюджет | ### 0 | 0 | 0 | ### 0 |
|  | Областной бюджет | ### 5284,8 | 0 | 0 | ### 5284,8 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | ### 0 | 0 | 0 | ### 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | ### 357,1 | 0 | 0 | ### 357,1 |
|  | Внебюджетные источники, из них: | ### 311,4 | 0 | 0 | ### 311,4 |
|  | Средства физических лиц | ### 96,4 | 0 | 0 | ### 96,4 |
|  | Средства юридических лиц | ### 215,0 | 0 | 0 | ### 215,0 |

II Паспорт

комплекса процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий» муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

- Основные положения

| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» муниципальной «комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Песчанокопского района; Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; начальник отдела Прудников А.А. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | Муниципальная программа утвержденная постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача-1- Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастание | ОМС | % | 24,3% | 2024 | 25 | 26 | 27 | 28 | Администрация Песчанокопского района |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная комплексная программа Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача комплекса процессных мероприятий - Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: Благоустройство общественных территорий (парков и скверов) на территории Песчанокопского района, по годам реализации программы Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий Песчанокопского района | Осуществле-ние текущей деятельности | количество благоустроенных территорий Песчанокопского района | кв.м | 154644 | 2024 | 159122 | 159644 | 164644 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 | Осуществле-ние текущей деятельности | количество благоустроенных территорий Песчанокопского района | кв.м | 154644 | 2024 | 4478 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| 1 | 2 | 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»» (всего), в том числе: | 20.2.И4.55550 | 7244,5 | 6970,3 | 6625,5 | 20840,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 7 099,6 | 6821,9 | 6483,1 | 20404,6 |
|  | Областной бюджет |  | 144,9 | 139,3 | 132,4 | 416,6 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 9,1 | 10,0 | 19,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 |  | 7244,5 | 6970,3 | 6625,5 | 20840,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 7 099,6 | 6821,9 | 6483,1 | 20404,6 |
|  | Областной бюджет |  | 144,9 | 139,3 | 132,4 | 416,6 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 9,1 | 10,0 | 19,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Адресный перечень благоустроенных территорий комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» по годам реализации.

| № | Наименование территории | Год реализации благоустройства | Площадь благоустроенных территорий (кв.м) | Стоимость реализации (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул.Суворова 2Е | 2019-2021 | 66 625 | 89 338,3 |
| 2 | Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области | 2019-2020 | 10 833 | 20 470,4 |
| 3 | Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство) | 2020 | 10 546 | 18 724,3 |
| 4 | Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35 (благоустройство) | 2020 | 30 170 | 14 493,0 |
| 5 | Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2 | 2021-2022 | 25 570 | 23 411,4 |
| 6 | Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д» | 2023 | 5 100 | 23 943,6 |
| 7 | Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б | 2024 | 5 800 | 29 566,4 |
| 8 | Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 | 2025 | 4 478 | 7244,5 |
| ИТОГО |  |  | 156 122 | 227191,9 |

III Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

- Основные положения

| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» муниципальной «комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Песчанокопского района; Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорт и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; начальник отдела Прудников А.А. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | Муниципальная программа, утвержденная постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача-2- Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастание | ОМС | % | 0 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | Администрация Песчанокопского района | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий - Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 - Благоустройство парка с.Жуковское, ул.Ленина, 98-В Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории парка в с.Жуковское, ул.Ленина, 98-В | Осуществление текущей деятельности | Количество благоустроенных общественных мест; решении вопросов благоустройства при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. | штук | 4 | 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 – Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу: 347563, Ростовская область, р-н Песчанокопский, с.Поливянка, 10 м на восток от пер.Пионерский,1 Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству парковой зоны, находящейся по адресу: 347563, Ростовская область, р-н Песчанокопский, с.Поливянка, 10 м на восток от пер.Пионерский,1 | Осуществление текущей деятельности | Количество благоустроенных общественных мест; решении вопросов благоустройства при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. | штук | 4 | 2024 | 1 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» (всего), в том числе: | 902 05 03 20.4.02.S4640 | ### 5953,3 | ### 0 | ### 0 | ### 5953,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 5284,8 | ### 0 | ### 0 | ### 5284,8 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | ### 357,1 | ### 0 | ### 0 | ### 357,1 |
|  | Внебюджетные источники, из них: |  | ### 311,4 | ### 0 | ### 0 | ### 311,4 |
|  | Средства физических лиц |  | ### 96,4 | ### 0 | ### 0 | ### 96,4 |
|  | Средства юридических лиц |  | ### 215,0 | ### 0 | ### 0 | ### 215,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. - Благоустройство парка с.Жуковское, ул.Ленина, 98-В |  | ### 3116,5 | ### 0 | ### 0 | ### 3116,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 2764,9 | ### 0 | ### 0 | ### 2764,9 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | ### 190,2 | ### 0 | ### 0 | ### 190,2 |
|  | Внебюджетные источники: |  | ### 161,4 | ### 0 | ### 0 | ### 161,4 |
|  | Средства физических лиц |  | ### 66,4 | ### 0 | ### 0 | ### 66,4 |
|  | Средства юридических лиц |  | ### 95,0 | ### 0 | ### 0 | ### 95,0 |
| 1.1 | Мероприятие 2. - Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу: 347563, Ростовская область, р-н Песчанокопский, с.Поливянка, 10 м на восток от пер.Пионерский,1 |  | ### 2836,8 | ### 0 | ### 0 | ### 2836,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 2519,9 | ### 0 | ### 0 | ### 2519,9 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | ### 166,9 | ### 0 | ### 0 | ### 166,9 |
|  | Внебюджетные источники, из них: |  | ### 150,0 | ### 0 | ### 0 | ### 150,0 |
|  | Средства физических лиц |  | ### 30,0 | ### 0 | ### 0 | ### 30,0 |
|  | Средства юридических лиц |  | ### 120,0 | ### 0 | ### 0 | ### 120,0 |

5. Адресный перечень благоустроенных территорий комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» по годам реализации.

| № | Наименование территории | Год реализации благоустройства | Площадь благоустроенных территорий (кв.м) | Стоимость реализации (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | 2021 | 15 340 | 2175,0 |
| 2 | Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | 2022 | 17060 | 2099,9 |
| 3 | Благоустройство третьей очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский. «Освещение парка» | 2023 | 32 400 | 1876,1 |
| 4 | Благоустройство парка в с.Жуковское, ул.Ленина, 98-В | 2025 | 7 074 | ### 2519,9 |
| 5 | Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу:347563 Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Поливянка, 10 м на восток от пер.Пионерский, 1 | 2025 | 22 500 | ### 2764,9 |
| ИТОГО |  |  | 94 374 | ### 11 435,8 |

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Песчанокопского района) муниципальной комплексной программы «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуатацию | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная комплексная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объектам благоустройства | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                                                                                            Т.В. Романченко