РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.08.2023 |  | № | 735 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на территории муниципального образования «Песчанокопский район», «дорожной карты» и штаба по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для пассажирских перевозок на территории Песчанокопского района

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2023 №525 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета и о внесении изменения в пункт 121 Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», на основании протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 29.06.2023 №35, в целях предоставления бюджету Ростовской области специального казначейского кредита для финансового обеспечения мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, Правительство Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 04.08.2023 №565 «Об уполномоченных органах и об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках одобренного президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2023 №525»,

Постановляю:

1. Утвердить детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на территории муниципального образования «Песчанокопский район», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить «дорожную карту» по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования на территории Песчанокопского района, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить штаб по реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования на территории Песчанокопского района, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Заключить с министерством транспорта Ростовской области соглашение о реализации одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с формой, определяемой министерством строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации.

5. Предоставлять в министерство транспорта Ростовской области сведения о реализации мероприятий по форме, определяемой министерством транспорта Ростовской области, – ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного исполнения мероприятия.

6. Отделу по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с детализированным перечнем, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу со для его официального опубликования.

8. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава  Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам  муниципального хозяйства

Приложение №1

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 09.08.2023 № 735

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках одобренного президиумом (штабом)

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации мероприятия

по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2023 №525

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Количество единиц и класс |  |  |  |  | Планируемая стоимость объекта (тыс.рублей) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.рублей) | Всего | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | БГ | БД | С | М |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий по приобретению подвижного состава | 01.02.2024 | 2 | - | - | - | 2 | 14 000,0 | итого | 14 000,0 | 14 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Ростовской области | 13 146,0 | 13 146,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 13 146,0 | 13 146,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 854,0 | 854,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений

БГ -  большой класс (газовый двигатель)

БД – большой класс (дизельный двигатель)

С – средний класс

М – малый класс

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 09.08.2023 № 735

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования на территории Песчанокопского района

Реализация объекта________Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования__________

В рамках одобренного президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации специального казначейского кредита.

| № | Наименование | Ответственный (должность, ФИО, телефон) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запрос коммерческих предложений | Начальник отдела по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района Прудников А.А. 8(86373)9-13-98(130) | август 2023 |
| 2 | Проведение конкурсных процедур | Начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района Лунева М.М. 8(86373)9-13-98(150) | сентябрь-октябрь 2023 |
| 3 | Заключение договоров (контрактов) на закупку | Начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района Лунева М.М. 8(86373)9-13-98(150) | октябрь 2023 |
| 4 | Приемка | Начальник отдела по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района Прудников А.А. 8(86373)9-13-98(130) Директор МУП КХ Песчанокопского района Мартынова Л.В. 8(86373)9-19-85 | октябрь-ноябрь 2023 |
| 5 | Оплата | Главный бухгалтер Администрации Песчанокопского района Герасимова О.В. 8(86373)9-13-98(160) | ноябрь 2023 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                 О.В. Купина

Приложение № 3

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 09.08.2023 № 735

ШТАБ

по реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования на территории Песчанокопского района

Кравцов Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства, председатель штаба.

Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района, заместитель председателя штаба.

Пасхал Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела по вопросам муниципального хозяйства, секретарь штаба.

Члены штаба:

Хомец Марина Олеговна – заместитель главы Администрации Песчанокопского района по экономике и финансам;

Жданова Евгения Юрьевна – начальник сектора правовой работы;

Лунева Марина Михайловна – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района;

Афанасьева Ирина Анатольевна – начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района.

Управляющий делами

Администрации района                                                                          О.В. Купина