проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложениям №1, №3-5 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению №2.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от ___________  № _____

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие транспортной системы» за отчетный 2023 год.

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Песчанокопского района, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 820 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1.Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

2.Ремонт автомобильных дорог в с. Песчанокопское Ростовской области:

2.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса в с. Песчанокопское, Песчанокопского района

2.2 Капитальный ремонт дороги асфальтобетонной по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское ул. Энгельса, от поворота ул. Энгельса, стадион имени И.П. Чайка до кинотеатра «Родина»

3. Разработка ПСД по капитальному ремонту дороги асфальтобетонной по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское ул.Энгельса, стадион имени И.П. Чайка до кинотеатра "Родина"

4. Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в Песчанокопском районе

5. Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходные переходы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Песчанокопском районе

6. Замена отсутствующих, поврежденных стекол и ремонт остановочных павильонов на улично-дорожной сети Песчанокопского района

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2023 года муниципальная программа состояла из 11 основных мероприятий. Программой «Развитие транспортной системы» выполнено 6 мероприятий в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событиях муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составляет 141 712,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 87 631,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 54 080,3 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023 №150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2022 года №98 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил: 54 080,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 54 080,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 39 835,1 тыс. рублей в том числе областного бюджета – 74 053,9 тыс. рублей, бюджета Песчанокопского района – 39 835,1 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы»;

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2023 году, освоены в полном объеме (74,8%).

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2023 год характеризуются целевым показателем «Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествий, общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной                                программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(3/3) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 54 080,3 тыс. руб / 39 835,1 тыс. руб = 1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 53,1 тыс. рублей. Администрацией Песчанокопского района, софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном   объёме.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                            О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от __________ № _______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за отчетный период

12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1««Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района» |  | X | X | X | 54 080,3 | 54 080,3 | 39 835,1 | Не освоенный лимит средств направлен на 2024г в рамках которого заключены МК по содержанию а/д на 2024г |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального), местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 2023 | 2023 | - | - | 34 569,3 | X |
|  | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них, включая подготовку проектной документации | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н | Ремонт автомобильных дорог в полном объеме | 2023 | 2023 | - | - | 4879,9 | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального)местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог при выделении средств из областного бюджета | 2023 | 2023 | - | - | 0,0 | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 2023 | 2023 | 385,9 | 385,9 | 385,9 | X |
|  | Основное мероприятие 1.5. Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами и искусственных сооружений на них, в том числе: инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования (межмуниципального) местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности. | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н. | обеспечение необходимой документацией для функционирования системы управления автомобильными дорогами | 2023 | 2023 | - | - | - | X |
|  | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Песчанокопского района | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н. | Ремонт автомобильных дорог в полном объеме | 2023 | 2023 | - | - | - | X |
|  | Основное мероприятие 1.7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, реализацию проектов инициативного бюджетирования, приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области, софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях, реализуемых в рамках концессионных соглашений | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2023 | 2023 |  |  |  | X |
|  | Основное мероприятие 1.8 Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения, предусмотренных действующим законодательством РФ | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н. | Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения, предусмотренных действующим законодательством РФ |  | 2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.9 Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, общий объем финансирования, по которому не превышает установленный лимит |  | повышение качества пассажирских перевозок в районе, совершенствование системы управления автобусным пассажирским транспортом при приобретении автобусов по классам (малый) |  | 2023 |  |  | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обустройство автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения Песчанокопского района в целях повышения безопасности дорожного движения | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н | повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 2023 | 2023 |  |  | 0 | X |
|  | Основное мероприятие 2.2 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (межмуниципального) местного значения, в том числе на приобретение, установку и содержание материальных средств (дорожных знаков, табличек, стоек, камер видео и фотофиксации, видеосистем и элементов систем передачи данных, светофоров, светильников, фонарей и прочих материальных ценностей) | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н | повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  | 2023 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района Кравцов А.Н | повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания | X | 2023 |  |  |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  | X |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  | X |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                                    О.В. Купина

Приложение №3

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от ___________  № _________

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района» |  | Х | Х | Х | 141 712,2 | 113 889,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  | Х | Х | Х | 48 814,5 | 34 569,3 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Годовое содержание дорожного полотна автомобильных дорог и обочин. Ямочный ремонт автомобильных дорог, дорожная разметка, замена и установка дорожных знаков. | Содержание автомобильных дорог выполнено на 100%. Ямочный ремонт автомобильных дорог, дорожная разметка, замена и установка дорожных знаков выполнены в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. |  | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 74 485,9 | 74 053,9 |  |
|  | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на: | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района |  |  |  | Ремонт автомобильных дорог в с. Песчанокопское | Средства областного бюджета предоставленные на ремонт 2х автомобильных дорог освоены в полном объеме |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  | 4 879,9 | 4 879,9 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них, включая подготовку проектной документации | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 879,9 | 4 879,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального)местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4: |  |  |  |  | 385,9 | 385,9 |  |
|  | Проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 385,9 | 385,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.9 |  |  |  |  | 13146,0 | 0 |  |
|  | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, общий объем финансирования, по которому не превышает установленный лимит | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 146,0 | 0 | Подрядная организация перенесла поставки на 2024г |
|  | Подпрограмм 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обустройство автомобильных дорог общего пользования (межмуниципального) местного значения Песчанокопского района в целях повышения безопасности дорожного движения | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского рай-она | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (межмуниципального) местного значения, в том числе на приобретение, установку и содержание материальных средств (дорожных знаков, табличек, стоек, камер видео и фотофиксации, видеосистем и элементов систем передачи данных, светофоров, светильников, фонарей и прочих материальных ценностей) | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского рай-она | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной Подпрограмме 1«Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района» | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 54 080,3 | 39 835,1 | Муниципальный дорожный фонд освоен 74,8% |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                                                     О.В. Купина

Приложение №4

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от ___________  №________

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 68,1 | 68,4 | 68,4 |  |  |
| 1.2 | Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения на территории Песчанокопского района | км | 371,6 | 371,6 | 371,6 |  |  |
| 2 | Показатель 1.2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 371,6 | 371,6 | 371,6 |  |  |
| 3. | Показатель 1.3. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | % | 67 | 67 | 67 |  |  |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов) | % | 67,5 | 67,2 | 67,2 |  |  |
| 6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,5 | 6,4 | 6,4 |  |  |
| 7. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - |  |  |
| 8. | Показатель 1.4 Количество автобусов по классам (малый) | единиц | - | - | - |  |  |
|  | 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                                      О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от ______________  № _____

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» | всего | 141 712,2 | 141 712,2 | 113 889,0 |
|  | местный бюджет | 54 080,3 | 54 080,3 | 39 835,1 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета | 87 631,9 | 87 631,9 | 74 053,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                                              О.В. Купина