РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.12.2023 |  | № | 1310 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации в 2024 году муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского            района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации    муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить план реализации в 2024 году муниципальной программы  Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» согласно                        приложению, к настоящему постановлению.

- Отделу информационных технологий разместить настоящее                          постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам                              муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального

хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  15.12.2023  №  1310

План

реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» по состоянию на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | Бюджет сельских поселений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства – А.Н. Кравцов Начальник отдела по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района А.А. Прудников | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения | 2024 | 105 117,3 | 0 | 60 358,2 | 44759,1 | 0 |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов. | 2024 | X | X | X | X | X |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства – А.Н. Кравцов Начальник отдела по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района А.А. Прудников |  | X | 105 117,3 | 0 | 60 358,2 | 44 759,1 | 0 |  |  |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                               О.В. Купина