### Проект постановления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| __.__.________ |  | № | __ |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 824 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020  № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020  №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

Постановляю:

- Внести следующие изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №824 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

  - В приложении №1 к постановлению, изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

  - В приложении №2 к постановлению, изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы  Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района  «Район официальный».

3.   Настоящее  постановление  вступает  в силу  со  дня  его  опубликования.

4.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                        И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение № 1
к постановлению Администрации                                                                       Песчанокопского района
от __.__._____  № __

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | статистический | процен-тов | 46,72 | 47,2 | 47,6 | 53,2 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| 1.2. | Показатель 2. Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек | ведомственный | млн рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Показатель 3. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | ведомственный | процен-тов | – | – | – | – | – | 0,046 | 0,055 | 0,070 | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Показатель 4. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | ведомственный | единиц | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Показатель 5. Формирование системы организации сбора, транспортировки, утилизации и захоронения отходов | ведомственный | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Показатель 6. Повышение уровня экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры | ведомственный | млн рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках Дней защиты от экологической опасности | ведомственный | единиц | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 2.1.2. | Показатель 1.2. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района | ведомственный | процен-тов | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 |
| 2.1.3. | Показатель 1.3. Количество детей, привлеченных к участию в областных слетах юных экологов. | ведомственный | человек | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем, сохранение и восстановление водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель 2.1. Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; | ведомственный | километров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1.2 | Показатель 2.2. Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | ведомственный | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1.3. | Показатель 2.3. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | ведомственный | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1.4. | Показатель 2.4. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | ведомственный | процентов | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 77,7 | 77,7 | 77,6 | 77,7 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| 3.1.5. | Показатель 2.5. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | ведомственный | тыс. человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1.6. | Показатель 2.6. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный | ведомственный | тыс. человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1.7. | Показатель 2.7. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | ведомственный | процентов | 98,04 | 96,96 | 97,49 | 98,73 | 95,9 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 4. Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель 3.1. Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение | ведомственный | млн тонн | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1.2. | # Показатель 3.2. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | ведомственный | процентов | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 | 70 |
| 4.1.3. | # Показатель 3.3 Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | ведомственный | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                          О.В. Купина

Приложение № 2
к постановлению Администрации                                                                       Песчанокопского района
от __.__._____  № __

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Оценка состояния окружающей среды с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 1 «Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 подпрограммы 1 «Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 подпрограммы 1 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2030 год | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | отсутствие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Ростовской области, снижение уровня экологической культуры населения Ростовской области | Показатель 1.1 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 Организация детско-юношеского экологического движения | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2021 год | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | снижение уровня экологической культуры подрастающего поколения | Показатель 1.2 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 2 «Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем, сохранение и восстановление водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Развитие государственной системы мониторинга водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 2 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 подпрограммы 2 «Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2030 год | Предотвращение аварийных ситуаций | отсутствие достоверной информации о состоянии |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.1 Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2030 год | Предотвращение аварийных ситуаций | отсутствие достоверной информации о состоянии |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 3 «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5.1. Проведение повторной государственной экологической экспертизы проектной документации «Рекультивация объекта размещения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе,164» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2019 год | 2019 год | улучшение экологической обстановки на территории Песчанокопского района | ухудшение экологической обстановки |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6.1. «Рекультивация объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе,164» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района, отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2022 год | 2024 год | улучшение экологической обстановки на территории Песчанокопского района | ухудшение экологической обстановки |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                          О.В. Купина