РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.03.2026 |  | № | 67 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030гг.» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 № 112 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №284 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 № 219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района                                                          В.В. Лозин

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-электроснабжения,

транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 25.03.2026 № 67

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды на территории

Песчанокопского района» на 2018-2030 гг.»

за 2025 год

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы за 2025 год.

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года | Информа-ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП; МП | возрастаю-щий | единиц | 1 | 1 | - | Показатель достигнут |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Песчанокопский район | РП; МП | возрастаю-щий | процентов | 10 | 10 | - | Показатель достигнут |
| 1.2. | Задача «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. | РП; МП | возрастаю-щий | единиц | 1 | 1 | - | Вовлечены граждане старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды |
| Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований. | РП; МП | возрастаю-щий | процентов | 10 | 10 | - | Реализованы мероприятия, направленные на реализацию инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района. |
| 2.2. | Задача Создание условий для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. | РП; МП | возрастаю-щий | единиц | 1 | 1 | - | Показатель достигнут |

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий за 2025 год.

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плано-вый срок реализа-ции (период)/(дата) | Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереали-зации/ реали-зации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Мероприятия на реализацию регионального проекта«Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительства, газо-электроснаб-жения, транспорта и связи и вопросам муниципаль-ного хозяйства |
| 2. | Мероприятия на реализацию регионального проекта«Благоустройство территорий» | 01.09.25г | 17.09.25г | проект реализо-ван | 4670,0 | 0 | 4385,2 | 0 | 284,8 | 0 | 4670,0 | 0 | 4385,2 | 0 | 284,8 | 0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» | Х | Х | Х | 580,0 | 0 | 0 | 580,0 | 0 | 0 | 580,0 | 0 | 0 | 580,0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» | Х | Х | Х | 5953,4 |  | 5284,8 | 0 | 357,0 | 311,6 | 5953,4 |  | 5284,8 | 0 | 357,0 | 311,6 |  |
| 4.1. | Мероприятие «Благоустройство парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В» | 31.07.25г | 06.08.25г | проект реализо-ван | 3116,6 | 0 | 2764,9 | 0 | 190,2 | 161,5 | 3116,6 | 0 | 2764,9 | 0 | 190,2 | 161,5 |  |
| 4.2. | Мероприятие «Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу: 347563, Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Поливянка, 10 м на восток от пер.Пионерский, 1» | 25.08.25г | 17.09.25г | проект реализо-ван | 2836,7 | 0 | 2519,9 | 0 | 166,8 | 150,1 | 2836,7 | 0 | 2519,9 | 0 | 166,8 | 150,1 |  |

Таблица 3

О выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (качественная, количественная) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец текущего года | Ответственный исполнитель (должность) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие (результат) «Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15» | Благоустройство общественной территории | шт | 1 | 1 | Начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципаль-ного хозяйства | Показатель достигнут |
| 2 | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» | Приобретение детского игрового оборудования и обустройство детских игровых площадок | шт | 3 | 3 | Начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципаль-ного хозяйства | Показатель достигнут |
| 3 | Мероприятие «Благоустройство парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В» | Благоустройство территории | шт | 1 | 1 | Начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципаль-ного хозяйства | Показатель достигнут |
| 4 | Мероприятие «Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу: 347563, Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Поливянка, 10 м на восток от пер.Пионерский, 1» | Благоустройство территории | шт | 1 | 1 | Начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципаль-ного хозяйства | Показатель достигнут |

Таблица 4

Об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | Исполнение, тыс.рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 11 203,4 | 10250,0 | 10250,0 | 10250,0 | 10249,9 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 9670,0 | 9670,0 | 9670,0 | 9670,0 | 9670,0 | 94 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 311,6 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 641,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» | 4670,0 | 4385,2 | 4385,2 | 4385,2 | 4385,1 | 100 | мероприятие реализовано |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 4385,2 | 4385,2 | 4385,2 | 4385,2 | 4385,1 | 87,7 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 284,8 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 100 | мероприятие реализовано |
| Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» | 5953,4 | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 100 | мероприятие реализовано |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 5284,8 | 100 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 311,6 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 357,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                       О.В. Купина